Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.04.2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| Orario | Lavori svolti |
| 08:00 – 11:35  12:30 – 13:00  13:00 – 15:45 | Aggiunte MVC   * Implementato pagina richieste di amicizia * Implementato pagina richieste di invito room * Implementato pagina mostra amicizia * Implementato pagina mostra utenti   Applicato miglioramento mostra utenti   * Aggiunto sistema di ricerca degli utenti   Sistema Algoritmo Creazione Room   * Implementato invito di gioco * Implementato accetta invito |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Da valutare se utilizzare i socket o richieste con js |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono circa una lezione indietro rispetto alla pianificazione preventiva |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - |
|  |